Projekt-Log

|  |  |
| --- | --- |
| Dag | Mandag d. 6. nov. 2017 |
| Hvad har vi lavet (punkt form) | * Planlægning af pre-sprint * Oprettelse af de nødvendige dokumenter, GitHub-repo osv. * Spørgsmål til Stof 2000 |
| Hvad har vi lavet (uddybet) | I dag har vi planlagt pre-sprintet, som vi skal have i denne uge. Vi aftalte, hvad der skulle nås de forskellige dage. Vi udarbejdede en liste med spørgsmål til virksomheden, vi arbejder for under dette projekt, Stof 2000 på Skibhusvej.  Pre-sprintet skulle gerne ende med en skriftlig aflevering på fredag.  Fremmødte: Simon, Jakob, Rasmus og Daniel |

|  |  |
| --- | --- |
| Dag | Tirsdag d. 7. nov. 2017 |
| Hvad har vi lavet (punkt form) | * Møde med Stof 2000 * Forretningsmodel * PID |
| Hvad har vi lavet (uddybet) | I dag var vi nede at besøge Stof 2000, som ligger på Skibhusvej. Vi fortalte vores kontaktperson om vores projekt og fik derefter svar på de forberedte spørgsmål.  Da vi kom tilbage til skolen, lavede vi en forretningsmodel for filialen og begyndte på at udfylde en PID.  Fremmødte: Simon, Jakob, Rasmus og Daniel |

|  |  |
| --- | --- |
| Dag | Onsdag d. 8. nov. 2017 |
| Hvad har vi lavet (punkt form) | * PID * BPMN * Back Log |
| Hvad har vi lavet (uddybet) | I dag har vi færdiggjort vores PID, hvori vi har udfyldt relevante punkter. Vi har desuden lavet BPMN for Stof 2000’s nuværende IT-løsning samt til den løsning, vi regner med at lave. Derudover har vi også fået lavet vores Product Back log.  Fremmødte: Simon, Jakob, Rasmus og Daniel |

|  |  |
| --- | --- |
| Dag | Torsdag d. 9. nov. 2017 |
| Hvad har vi lavet (punkt form) | * BPMN * Interessentanalyse |
| Hvad har vi lavet (uddybet) | I dag har vi alle arbejdet hjemmefra. Vi havde egentligt aftalt at mødes nede på Studenterhuset kl. 10:00, men flertallet af gruppens medlemmer valgte at melde afbud af forskellige grunde.  Vi har derfor arbejdet med lidt forskellige ting, bland andet BPMN og interessentanalyse.  Fremmødte: Ingen |

|  |  |
| --- | --- |
| Dag | Mandag d. 27. nov. 2017 |
| Hvad har vi lavet (punkt form) | * Use cases * Scrumboard |
| Hvad har vi lavet (uddybet) | I dag har vi lavet et scrumboard for det nye sprint, som kommer til at forløbe over de næste to uger. Derudover har vi lavet et par use cases til det nye lagersystem  Fremmødte: Rasmus og Jakob. |

|  |  |
| --- | --- |
| Dag | Tirsdag d. 28. nov. 2017 |
| Hvad har vi lavet (punkt form) | * Domænemodel * Objektmodel * SSD * Vurderingskriterier for vores arbejde |
| Hvad har vi lavet (uddybet) | I dag har vi forsøgt at lave domænemodel, objektmodel og SSD for Stof 2000’s nye lagersystem. Vi har desuden opsat kriterier for de forskellige artefakter, vi mangler at udarbejde samt for vores arbejdsindsats.  Fremmødte: Rasmus, Simon, Jakob og Daniel |